附件2

重点生态保护修复治理（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）绩效目标自评表

（2024年度）

| 转移支付（项目）名称 |  | 新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、自然资源部、生态环境部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区财政厅、自然资源厅、生态环境厅 |  | 资金使用单位 |  | 阿克苏地区财政局、自然资源局、生态环境局 |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 5000.00 | 3552.66 |  | 10 |  | 71.05% |  | 7.11 |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5000.00 | 3552.66 |  |  |  | 71.05% |  |  |
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 分配科学性 | 该项目资金按照《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施意见》进行分配，并通过新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目领导小组办公室向财政部门发送资金分配函。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
|  |  | 下达及时性 | 本项目按照《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金使用管理实施细则（暂行）》及时下达至相关单位及县市。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 | 本项目按照《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金使用管理实施细则（暂行）》拨付至相关单位及县市。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
|  |  | 使用规范性 | 本项目严格按照《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金使用管理实施细则（暂行）》支出，不存在挤占、截留、挪用等违规使用情况。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
|  |  | 执行准确性 | 本项目严格按照《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理暂行办法》开展工作，项目执行方向准确，资金使用合法合规。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 本项目已纳入全口径绩效管理，已开展绩效目标设置、自评等工作。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目资金使用方向符合《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》规定的范畴，资金使用严格按照《新疆塔里木河重要源流区（阿克苏河流域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程专项资金使用管理实施细则（暂行）》相关规定支付。 |  |  |  |  | 不存在问题。 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过工程实施，解决实施区域内存在的河湖生态健康状况下降、林草退化、遗留采坑有待治理等主要生态问题，项目实施区域面积36023 km²，完成生态保护修复总面积71ha，工程内容包括岸堤修复治理12.694km，水土流失治理面积8.57ha，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统结构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，流域生态功能明显增强。 |  |  |  | 通过工程实施，解决实施区域内存在的河湖生态健康状况下降、林草退化、遗留采坑有待治理等主要生态问题，项目实施区域面积36023 km²，完成生态保护修复总面积71ha，工程内容包括岸堤修复治理12.694km，水土流失治理面积8.57ha，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统结构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，流域生态功能明显增强。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目实施区域面积 | 36023km² | 36023km² |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成生态保护修复总面积 | 71ha | 71ha |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 岸堤修复长度 | 12.694km | 12.694km |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 水土流失治理面积 | 8.57ha | 8.57ha |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程质量优良率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算按时执行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程按时完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位成本控制数 | ≤70.42万元/ha | 50.04万元/ha |  | 6 | 4.26 | 偏差原因分析：虽已完工但尚未进行结算，未达到合同支付条件；偏差改进措施：尽快督促完成项目验收和竣工结算，达到合同支付条件后尽快支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 较好 | 较好 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 防灾减灾能力 | 一般 | 一般 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 区域生态系统质量和稳定性 | 加强 | 加强 |  | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 生物多样性保护 | 增强 | 增强 |  | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 水质改善情况 | 保持 | 保持 |  | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 植被覆盖率增加比率 | ≥0.0005% | 0.0005% |  | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 水土流失面积减少比率 | ≥0.00% | 0.00% |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后期管护持续时间 | ≥3年 | 3年 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 区域生态功能稳定可持续时间 | ≥3年 | 3年 |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 部门项目实施满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.37 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |