附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：自治区财政出资地质勘查项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅本级

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅本级

项目负责人（签章）：额尔德木图

填报时间：2026年03月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为严格遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关管理规定，客观评价自治区财政出资地质勘查项目的实施情况、财政预算资金使用效率及效益，特开展本次项目支出绩效评价。
聚集国家能源资源安全、自治区“九大产业集群”建设，立足我区资源禀赋和区位优势，按照“主攻昆仑—阿尔金山，深化天山、阿尔泰山”总体布局，加强基础地质调查，突出金属-非金属战略性矿产勘查，加快油气、煤层气选区评价，以打造大型资源基地为目标，以提交优质出让区块为目的，加快实施新一轮找矿突破战略行动。
1.聚焦战略性矿产，保障产业发展。加强石油、天然气、页岩气、煤层气、铁、锰、铬、铜、金、镍、钴、锂铍、锆、钾盐等紧缺矿产和钨、钼、锑、钒、钛、萤石等优势矿产勘查，提交一批矿产地、增加一批资源量、为形成和巩固大型资源基地提供保障，支撑自治区“九大产业集群”发展。
2.紧盯规划目标，科学选区部署。根据“十四五”规划目标完成情况，加强基础地质调查工作部署，加快解决制约区域找矿重大问题、提高地质研究程度、提供找矿靶区；针对锰、铬、镍、钼、钴、钒等矿种采用“一矿一策”“一县一策”方式重点突破，增加资源量，提供优质出让区块。
3.科技创新引领、实现快速突破。针对高海拔、深切割、浅覆盖金属矿产勘查区和油气、煤层气、钾盐富集盆地，推广应用无人机、机载高光谱、航空电磁、大功率三维激电、时频电磁和新型轻便钻机、浅层取样钻探等“空天地”一体化探测装备、技术，提高勘查效率、发现找矿线索、实现快速突破。
4.加大南疆部署、助推矿业发展。按照资金不低于总经费60%予以倾斜，支持喀什地区、乌什县、和静县、阿合奇等重点县基础地质和矿产勘查，推进南疆矿业高质量发展。
2024年11月，自然资源厅下达项目任务书，涵盖基础地质项目23个、金属-非金属矿产勘查项目111个、能源矿产勘查项目10个，本次项目聚焦油气、锂、铜、铬等战略性矿产开展勘查攻坚，补齐南疆基础地质调查空白，力争新增一批矿产资源储量和大型矿产地。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
建议立项项目144个，其中基础地质调查项目33个。1∶5万矿产地质调查，重点部署在工作程度低的昆仑-阿尔金、成矿带，针对高海拔地区，采用地质填图+遥感、无人机高光谱、航空电磁法等工作手段，快速发现露头矿、浅部矿；综合物探，重点部署在工作程度高的东天山、阿尔泰-东西准成矿带重要矿集区、浅覆盖区，采用无人机电磁法、大功率激电等圈定查证物探综合异常，发现隐伏矿、深部矿；采用地球化学普查配合重要成矿带1∶5万矿产地质调查，圈定化探异常、缩小靶区；金属-非金属矿产勘查项目101个。以成果和市场为导向，围绕14基地及外围，以寻找大中型矿产地为目的开展地质找矿。针对已发现和圈定具有一定规模的矿（化）体，部署普查项目扩大资源规模；选择富铁、锰、铬、镍、钴、钒、钾盐等资源保障程度低、成矿条件优越、具有找矿潜力的较高风险区块，部署调查评价项目，提供普查基地和可供出让的成果区块；根据近年对西昆仑、阿尔金成矿带地质找矿新认识，部署调查评价项目，开拓新区新类型，争取实现金、银、铜、镍等矿种找矿新突破，培育一批新的矿产勘查基地；能源矿产勘查项目10个。围绕“九大产业集群”建设，围绕油气勘查新进展、新成果，选择塔里木盆地西南缘、东南缘、喀什凹陷、叶城-和田凹陷及托云盆地开展油气勘查和区块优选；以市场需求和快速转化为导向，在三塘湖-淖毛湖煤田开展煤层气调查；按照自治区政府有关会议精神部署莎车县喀拉图孜-菩萨煤矿一带聚煤规律研究及煤炭资源远景评价，为当地煤炭资源整合开发提供依据；选择塔什库尔干县周边开展地热勘查，促进民生、旅游产业发展；续作项目2024年部署实施基础地质调查项目16个。
（2）实施情况
本次160个自治区财政出资地质勘查项目，实施过程中严格按照地质勘查项目管理规范，依次组织开展立项论证、公开招标、设计审查、中期检查、野外验收、报告评审等关键环节工作，确保各项目实施流程合规、质量可控。截至4月底，160个地质勘查项目项目中除34个尚未到期项目及新疆阿克陶县阔克吉勒嘎一带金矿普查项目外，其余125个项目均已完成成果报告评审。新疆阿克陶县阔克吉勒嘎一带金矿普查项目因找矿成果显著，拟于5月底赴项目单位开展报告评审并就前期工作问题开展现场研讨，指导下一步勘查工作，保证超大型矿产地目标实现。
3.项目实施主体
2025年财政出资地质勘查项目分别由21个单位分别中标实施，为四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队、西安中地环境科技有限公司、新疆地质局阿克苏地质大队、新疆地质局阿勒泰地质大队、新疆地质局巴音郭楞地质大队、新疆地质局昌吉地质大队、新疆地质局地球物理化学探矿中心、新疆地质局哈密地质大队、新疆地质局和田地质大队、新疆地质局喀什地质大队、新疆地质局煤田地质中心、新疆地质局区域地质调查中心、新疆地质局水文环境地质调查中心、新疆地质局塔城地质大队、新疆地质局乌鲁木齐地质大队、新疆地质局伊犁地质大队、新疆维吾尔自治区地质研究院、中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队、中国冶金地质总局新疆地质勘查院、中化地质矿山总局河南地质局、中化地质矿山总局新疆地质调查院。
4.资金投入和使用情况
项目资金安排落实、总投入等情况分析
根据新财预〔2025〕1号文件规定，本年度安排下达资金65000万元，为自治区财政一般公共预算安排，最终确定项目资金总数为65000万元。其中：自治区财政拨款65000万元。
（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括总体目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
基础地质调查重点部署在基础研究和工作程度低的昆仑-阿尔金、成矿带。综合物探重点部署在工作程度高的东天山、阿尔泰-东西准成矿带重要矿集区、浅覆盖区。采用地球化学普查配合重要成矿带1∶5万矿产地质调查，圈定化探异常、缩小靶区。预期提交找矿靶区或有利区大于70处。
金属-非金属矿产勘查以成果和市场为导向，围绕14基地及外围，主攻战略性矿产，以寻找大中型矿产地为目的开展地质找矿。预期提交贵金属资源量27吨、黑色金属资源量4100万吨、有色金属资源量35万吨，预期提交可供进一步工作的勘查基地大于60处。
能源矿产勘查项目围绕“九大产业集群”建设，针对油气勘查新进展、新成果，选择塔里木盆地周缘开展油气勘查和区块优选；以市场需求和快速转化为导向，开展三塘湖-淖毛湖煤田煤层气调查；部署莎车县喀拉图孜-菩萨煤矿一带聚煤规律研究及煤炭资源远景评价，为当地煤炭资源整合开发提供依据；预期提交页岩气/煤层气资源量1050亿立方米；选择塔什库尔干县周边开展地热勘查，促进民生、旅游产业发展，自治区社会经济发展提供资源能源保障。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
“1∶5万矿产地质调查工作面积”预期指标值为大于等于13000平方千米；
“1∶5万物化探工作面积”预期指标值为大于等于25000平方千米；
“区域化探分析数量”预期指标值为大于等于5000样
“槽探累计施工量”预期指标值为大于等于24万立方米
“钻探累计进尺”预期指标值为大于等于19万米
“完成项目设计书份数”预期指标值为大于等于144份
“项目野外原始地质资料检查或验收数量”预期指标值为大于等于160份
②质量指标
“项目设计编制质量优良率”指标，预期指标值为大于等于90%；
“项目野外实施质量检查通过率”指标，预期指标值为大于等于100%
“项目验收质量评定优良率”指标，预期指标值为大于等于90%
③时效指标
“完成当年设计工作量的90%以上”指标，预期指标值为2025年11月30日前；
（2）项目效益目标
①社会效益指标
“预期提交找矿靶区（有利区）”指标，预期指标值为70处；
“预期提交贵金属资源量”指标，预期指标值为274吨；
“预期提交黑色金属资源量”指标，预期指标值为4100万吨；
“预期提交有色金属资源量”指标，预期指标值为35万吨；
“预期提交页岩气/煤层气资源量”指标，预期指标值为1050亿立方米；
“预期提交可供进一步工作的勘查基地”指标，预期指标值为60处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），关于印发《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（财预〔2018〕128号）文件精神，我单位针对2025年自治区财政出资地质勘查项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，评价对象为自治区自然资源厅2025年度牵头实施的自治区财政出资地质勘查项目，涵盖项目全部预算资金及执行过程；以项目实施形成的产出与效果为核心评价内容，围绕推动预算单位实现既定工作任务目标组织开展。
3.绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价时点为2025年1月-2026年5月，评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1.绩效评价原则
本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2025年自治区财政出资地质勘查项目资金进行绩效评价，旨在全面掌握项目资金使用、项目管理运行、实施成效及综合效益。通过系统梳理与分析，精准识别政策落实、预算配置、项目推进等环节存在的薄弱环节与突出问题，并研究提出可操作、可落地的改进对策。本次绩效评价坚持以下原则：
①科学公正。通过运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。这就要求在评价实施全过程中，始终秉持科学严谨的工作态度与规范方法，保障评价结论真实可靠、客观精准。
②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。详细指标体系见“2025年自治区财政出资地质勘查项目绩效评价指标体系及评分标准”。
该指标体系的一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、经济效益。
3.绩效评价方法
本次绩效评价严格遵循简便高效的原则，综合运用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法等多种评价方式，保障评价工作科学规范、结果客观全面。具体评价方法详细说明如下：
①成本效益分析法，通过对项目在一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，客观评价项目投入产出效果，精准衡量绩效目标的实现程度。
②比较法，通过梳理项目相关资料与数据，对数量指标完成情况进行核查；结合项目实施过程与绩效目标达成情况，综合评判项目实施成效；依据资金使用情况及实际效益，评估预算资金分配的科学性与合理性。
③综合指数评价法，将各项绩效指标实际完成情况与评价标准进行对照，逐项测算得分，并根据预设权重计算综合评价得分，以此系统分析和判断项目绩效目标实现水平。
4.绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
自治区自然资源厅直属事业单位地质勘查管理中心负责项目组织实施管理，具体负责项目绩效评价工作，该中心于2026年1月10日，成立绩效评价工作小组。通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
王卫江任评价小组组长：主要负责绩效评价组织协调工作，上情下达，制定绩效评价目标及考核项目；
尚海军、郭远新任评价小组副组长：协助组长负责绩效评价日常工作，初审绩效评价相关文稿及评分合理性。
米合古丽？海拉提、仇银江、杨忠宝、凤骏、赵玉梅、吴恒、李立任评价小组成员：主要负责收集、整理项目绩效评价资料，初步拟定评价指标体系及评价标准，测算绩效自评得分，分析绩效评价过程中存在问题并提出合理建议，撰写绩效评价报告初稿。
2.组织实施
2026年1月10日—3月1日，评价工作进入实施阶段。评价组通过查阅项目资料、分析研究等多种方式，运用综合分析法，对项目决策、管理及绩效情况开展全面综合评价。
3.分析评价
2026年3月1日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2026年3月21日—5月9日，评价小组撰写绩效评价报告，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及财政部门绩效系统统一格式与文本框架，规范编制并提交绩效评价报告。
5.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
本次评价严格依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）开展，围绕绩效目标、绩效控制、项目产出及实施效益等维度进行全面分析。评价采用评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果划分为四个等级：优（90分及以上至100分）、良（80分及以上至90分）、中（60分及以上至80分）、差（60分以下）。经数据采集、分析、研判，项目总得分为：97.37分，绩效评级为“优”。其中，决策类指标满分20分，过程类指标满分19.96分，产出类指标得分37.41分，效益类指标得分20分。
（二）综合评价结论
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：2025年自治区财政出资地质勘查项目开展基础地质项目23个、金属-非金属矿产勘查项目111个、能源矿产勘查项目10个，落实国家找矿突破战略、保障能源资源安全、支撑自治区产业发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况。
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性：《自治区地质勘查基金项目管理办法(暂行)》、《地质调查项目预算标准（2010）》、《关于编制<自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法>的通知》（新国土资发〔2012〕109号）并结合自治区地质勘查管理中心职责组织实施,根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性:根据决策依据编制工作计划和经费预算，全程合规闭环、流程严谨，严格按时间节点推进，历经申请接收、形式初审、概算框算、立项论证、概算复核五大环节，层层筛选把关、统一执行2010版预算标准，依托专家联合论证优化工作量、核定经费，最终审定2025年财政出资地质勘查项目144个，各环节操作规范、依据充分、资料完备，符合立项管理要求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性:①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1∶5万矿产地质调查13000平方千米，1∶5万物化探25000平方千米，区域化探分析数量5000样，槽探累计施工24万立方米，钻探累计进尺19万米，完成项目设计书144份，项目野外原始地质资料检查或验收160项，项目设计编制质量优良率90%以上，项目野外实施质量检查通过率100%，项目验收质量评定优良率90%以上，2025年11月30日前完成当年设计工作量的90%以上，预期提交找矿靶区（有利区）70处，预期提交贵金属资源量274吨，预期提交黑色金属资源量4100万吨，预期提交有色金属资源量35万吨，预期提交页岩气/煤层气资源量1050亿立方米，预期提交可供进一步工作的勘查基地60处。
②该项目实际工作内容为：1∶5万矿产地质调查13087.2平方千米，1∶5万物化探6146.7平方千米，区域化探分析数量5406样，槽探累计施工24.67万立方米，钻探累计进尺18.8万米，完成项目设计书144份，项目野外原始地质资料检查或验收160项，项目设计编制质量优良率100%，项目野外实施质量检查通过率100%，项目验收质量评定优良率90%以上。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了地质调查、物化探工作、区域化探分析、槽探、钻探等各项勘查工作量，提交了合格的项目设计书及野外原始地质资料，严格把控项目实施质量与推进时效，达到了提升区域地质工作程度、新增矿产资源储量、形成资源接替区的效益效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为65000万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为65000万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标2个，二级指标4个，三级指标17个，定量指标17个，指标量化率为100%。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为“7”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“1”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性:预算编制按《地质调查项目预算标准(2010年)》、《关于编制<自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法>的通知》（新国土资发〔2012〕109号）执行，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。本项目预算申请资金65000万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）资金分配合理性：资金分配按照根据新财预〔2025〕1号文件要求，100%用于地质勘查工作，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.96分，得分率为99.80%。偏差率
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率：该项目总投资65000万元，自治区财政厅实际下达经费65000万元，其中当年自治区财政资金65000万元，资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：本项目申请预算金额为65000万元，预算批复实际下达金额为65000万元，截至2025年12月31日，资金执行64441.2865万元，资金执行率99.14%。偏差率为0.86%，偏差原因：由于新疆策勒县玉龙—苏巴什一带铬、铜镍多金属矿调查评价等两个项目延期、新疆塔什库尔干县达拉巴克铜铅锌多金属矿普查项目终止。采取的措施：对延期项目抢抓有利条件加快实施；对终止项目规范完成财务核销与项目收尾手续。根据评分标准，该指标扣0.04分，得4.96分。
（3）资金使用合规性：根据《关于编制<自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法>的通知》（新国土资发〔2012〕109号）符合预算批复规定用途，按项目单位及中标金额全额转拨到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性：该项目严格按照《自治区地质勘查管理中心财务制度》及地质勘查资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（2）制度执行有效性：由自然资源厅组织专家论证，筛选出项目，经自治区公共资源交易中心公开招标确定项目承担单位，按财政预算要求，按合同全额拨付资金。自治区地质勘查质量评价中心对资金使用的合法合规性进行检查，我中心对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标等三个方面的内容，本项目由11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.41分，得分率为93.53%
1.数量指标
数量指标包含1∶5万矿产地质调查工作面积、1∶5万物化探工作面积、区域化探分析数量、槽探累计施工量、钻探累计进尺、完成项目设计书份数、项目野外原始地质资料检查或验收数量7项，合计得17.41分。
“1∶5万矿产地质调查工作面积”目标值≥13000平方千米，实际完成值13087.2平方千米，偏差率为0.67%，偏差原因：因基础项目优先开展填图作业，属于正常现象。根据评分标准，该指标扣0.02分，得2.84分。
“1∶5万物化探工作面积”目标值≥25000平方千米，实际完成值6146.7平方千米，偏差率为-75.41%，偏差原因：2025年部署的新疆乔戈里峰康西瓦1∶5万航空物探项目受空域管控无法开展此项工作。采取的措施：积极对接空管部门协调空域审批，争取尽快启动航空物探作业根据评分标准，该指标扣2.29，得0分。
“区域化探分析数量”目标值≥5000样，实际完成值6406平方千米，偏差率为8.12%，偏差原因：为确保成果真实有效，实际采样工作量大于设计，属于正常现象。该指标扣0.09分，得1.05分。
“槽探累计施工量”目标值≥24万立方米，实际完成值24.67万立方米，偏差率为2.79%，偏差原因：对地表异常和矿石裸露适当控制，实际工作量略高于设计属于正常现象。该指标扣0.11分，得3.89分。
“钻探累计进尺”目标值≥19万米，实际完成值为18.8万米，偏差率为-1.07%，偏差原因：部分项目钻孔已揭露目标地层、为避免无效钻探进尺，属于正常现象。根据评分标准，该指标扣0.09分，得3.34分。
“完成项目设计书份数”目标值≥144份，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.86分。
“项目野外原始地质资料检查或验收数量”目标值≥160项，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.43分。
2.质量指标
质量指标包含项目设计编制质量优良率、项目野外实施质量检查通过率、项目验收质量评定优良率共3项，合计得10分。
“项目设计编制质量优良率”指标，预期指标值为≥90%，优于预期目标，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.33分。
“项目野外实施质量检查通过率”指标，预期指标值为≥100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.33分。
“项目验收质量评定优良率”指标，预期指标值为≥90%，优于预期目标，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3.34分。
3.时效指标
时效指标包含，合计10分。
“完成当年设计工作量的90%以上”指标，预期指标值为2025年11月30日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标由社会效益指标，及其6个三级指标构成，权重20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.经济效益完成情况分析：
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析：
效益指标包含预期提交找矿靶区（有利区）、预期提交贵金属资源量、预期提交黑色金属资源量、预期提交有色金属资源量、预期提交页岩气/煤层气资源量、预期提交可供进一步工作的勘查基地共6项，合计得20分。目前各项目成果报告已按要求编制并提交，相关资源量测算工作已完成，自治区地质勘查管理中心和地质成果中心正在有序开展报告审查和资源量评审工作。
“预期提交找矿靶区（有利区）”≥70处，相关成果正处于认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得8分
“预期提交贵金属资源量”≥274吨，相关成果正处于认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得1.5分。
“预期提交黑色金属资源量”≥4100万吨，相关成果正处于认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得1.5分。
“预期提交有色金属资源量”≥35万吨，相关成果正处于认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得1.5分。
“预期提交页岩气/煤层气资源量”≥1050亿立方米，相关成果正处于认定阶段，根据评分标准，该指标不扣分，得1.5分。
“预期提交可出让区块”≥60处，实际完成值为60处，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。
3.生态效益完成情况分析：
本项目无该指标。

4.满意度指标完成情况：
本项目无该指标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
本项目坚持以预算绩效管理为核心，以制度建设为基础，以资金规范使用为关键，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、评价全过程，全面规范地质勘查项目管理流程，有效提升项目实施质效和财政资金使用效益。一是健全全链条绩效管理制度体系，结合地质勘查行业管理要求及项目工作实际，紧扣144个地质勘查项目管理全过程，完善项目立项论证、预算编制、资金使用、质量管控、过程监督、成果验收、绩效评价等配套管理制度，细化各环节管理流程、操作规范与责任分工，构建事前绩效研判、事中动态监控、事后自评提质的闭环管理体系，实现预算管理与项目绩效管理深度融合、一体推进，做到各项工作有章可循、有据可依、规范运行。二是强化预算刚性约束与规范资金管理，严格落实 “无预算不支出、有预算按进度支出” 的管理要求，精准梳理项目资金需求，科学规范预算编制工作，严格把控资金审核、拨付、使用全流程关口，坚决执行财政预算资金管理相关规定，严格落实专款专用制度，杜绝超范围、超标准、违规违纪支出。依托统一调度、分级管理的工作模式，对项目资金使用情况全程跟踪监管，确保144个项目资金使用合规合法、精准高效，切实提升财政资金使用规范性和实效性。三是压实管理责任强化制度落地执行，依托自治区自然资源厅统一部署、地质勘查管理中心牵头落实的工作体系，明确各部门、各中标实施单位绩效工作责任，通过常态化工作部署、业务对接、工作督导，全面强化工作人员规范意识、责任意识和绩效意识。同时加强与21家中标实施单位常态化沟通对接，建立定期调度、信息共享、问题会商机制，督促各单位落实主体责任，规范开展绩效自评、完善支撑材料、配合数据核查，依托地质勘查质量评价中心、地质成果中心技术与业务支撑，保障各项绩效管理制度落地落细，推动地质勘查项目管理规范化、制度化、长效化运行，全面保障项目绩效目标如期高质量完成。
（二）存在问题及原因分析
绩效评价与项目周期不匹配：现行绩效管理以年度为周期开展考核评价，仅反映当年阶段性工作完成情况，未充分契合地质勘查工作长周期、阶段性递进的固有特点，难以全面、客观体现项目整体找矿成效与成果价值。
前期地质认识存在局限性：地质勘查具有高不确定性、高风险性，部分项目受前期基础资料有限、地质条件复杂影响，对成矿规律、矿体特征研究深度不足，导致个别勘查项目设计工作量与实际完成工作量存在小幅偏差，找矿成效未完全达到预期。
成果报告和资源认定评审存在滞后：严格落实《自然资源部办公厅关于印发<新一轮找矿突破战略行动新增资源量数据质量控制工作方案>的函》（自然资办函〔2024〕2178号）中关于“发现新增资源量的财政出资勘查项目均需按照地质勘查有关标准规范要求，编制矿产资源储量报告等有关资料，在项目成果验收时（或验收后）提交省级储量评审机构评审认定”的管理要求，资源量认定进度相对较慢。
绩效指标设置不够精细完善：绩效指标侧重数量、质量、时效，成本指标量化细化不足，对野外施工复杂程度、地质不确定性考虑不够充分。

六、有关建议

六、有关建议
为持续提升自治区财政出资地质勘查项目管理科学化、精细化水平，充分发挥财政资金效益，建议围绕前期谋划、过程管控、结果应用健全长效机制。一是强化绩效管理基础，严格遵循相关管理要求，将绩效目标作为项目预算安排和项目实施的重要依据，提升绩效目标及指标编制的科学性、精准性，贴合项目实际。二是强化全过程管理，树立预算执行效率意识，结合新疆气候特点，加强项目进度、质量、资金全过程管控，及时督促整改滞后问题，健全多部门及中标单位协同机制，推动项目提质增效。三是强化绩效结果应用，将评价结果作为优化管理、完善预算的重要依据，建立“评价-反馈-整改-提升”闭环机制，补齐管理短板，提升项目及资金管理水平，确保财政资金发挥最大效益，助力新一轮找矿突破战略行动。

七、其他需要说明的问题

七、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。